УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы администрации

От 26.01.2012 г. г. № 40

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

на 2012 год.»

г.Яровое, 2012

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Городская целевая программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ЖК РФ, Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185 ФЗ « О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация г. Яровое |
| Основные разработчики программы | Администрация города Яровое Алтайского края (отдел ЖКХ). |
| Цель программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий |
| Задачи программы | модернизация инженерного оборудования; капитальный ремонт многоквартирных домов |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | Увеличение доли капитально отремонтированного жилого фонда, от общего количества многоквартирных домов; Снижение износа инженерных сетей и конструктивных элементов многоквартирных домов; Снижение непроизводственных потерь на внутридомовых сетях |
| Сроки реализации программы | 2012 год |
| Исполнители программы и основных мероприятий | Администрация г. Яровое ООО «Управляющая компания Яровое» ТСЖ «Восточное»; ТСЖ «Соседи»; ТСЖ «Яровчанка» |
| Объемы и источники финансирования | Всего, тыс. руб.; 19 830, 028. Средства фонда; 14 000,001. Краевой бюджет; 967,704. Муниципальный бюджет; 3 870, 822. Внебюджетные источники (собственники помещений в МКД); 991, 501. |
| Ожидаемые конечные результаты, выраженные в соответствующих показателях, под- дающихся количественной оценке. | Восстановление технических и эксплуатационных характеристик в результате проведения капитального ремонта: Крыш – 4509 кв.м.; Внутридомового инженерного оборудования – 2896 п.м.; Фасадов – 3756 кв.м.; Установка 28 ед. приборов учёта коммунальных ресурсов. |

# 1. Общие положения

Городская целевая программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год» разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Основные понятия и термины, используемые в Программе:

1. многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий у жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме и содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

2. общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме – помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме;

3. капитальный ремонт многоквартирного дома – проведение предусмотренных работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее – общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

# 2. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
программными методами

Кризисное состояние жилищного фонда г. Яровое обусловлено неэффективной системой управления, отсутствием средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, высокой степенью износа оборудования и инженерных сетей и, как следствие, низким качеством жилищно-коммунальных услуг.

В настоящее время из 120 многоквартирных домов 55 требуют капитального ремонта кровель, 53- ремонта инженерных коммуникаций. Истекли сроки замены инженерного оборудования и подводящих сетей.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитальных ремонтов и приводит к дальнейшему снижению надежности эксплуатации многоквартирных домов.

Для решения указанной проблемы необходима согласованность действий государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), органов государственной власти, органов местного самоуправления, уполномоченных собственниками помещений управляющих организаций, товариществ собственников жилья, которые определяются рамками настоящей Программы. Необходимо провести формирование перечня многоквартирных домов нуждающихся в проведении капитального ремонта, определить количество необходимых денежных средств и выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

# 3. Основная цель и задачи программы. Сроки ее реализации.

Цель реализации программы – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий

Для реализации поставленной в программе задачи предусмотрены конкретные мероприятия по проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов.

В результате реализации программных мероприятий предполагается увеличение срока службы и безаварийной эксплуатации многоквартирных домов и повышение безопасных и комфортных условий проживания жителей.

Срок реализации программы – 1 год.

# 4. Система программных мероприятий

Система мероприятий содержит адресный список домов, требующих капитального ремонта, собственники помещений которых приняли решение о проведении таких работ и определились со способом управления, объёмы и источники финансирования, а также ответственных исполнителей и ожидаемые результаты от реализации мероприятий и отражены в приложениях к настоящей Программе:

- перечень многоквартирных домов - (приложение 1);

- планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов – (приложение 2);

- реестр многоквартирных домов по видам ремонта – (приложение 3);

- выписка из технического паспорта многоквартирных домов – (приложение 4)

- реестр протоколов общих собраний собственников – (приложение 5);

- сводные финансовые затраты – (приложение 6);

- динамика целевых индикаторов – (приложение 7).

# 5. Ресурсное обеспечение программы

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счёт средств Фонда, краевого и местного бюджетов, средств собственников помещений.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчёте на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах. Подлежащих капитальному ремонту и включённых в настоящую Программу составляет – 6000 рублей/кв. метр.

Обязательным условием участия в Программе является финансирование программных мероприятий из бюджета города Яровое в размере 19,52% от затрат на проведение капитального ремонта, а также средств собственников помещений многоквартирные дома которых включены в настоящую Программу в размере не менее 5% от указанных затрат.

Общий объём финансирования мероприятий, направленных на решение задачи проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов составляет – 19 830, 028 тыс. руб.

# 6. Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих восстановлению технических и эксплуатационных характеристик многоквартирных домов, увеличению доли капитально отремонтированных многоквартирных домов от общего объёма жилищного фонда.

Выполнение мероприятий Программы позволит капитально отремонтировать – 11 773, 55 тыс. кв.м. жилья, восстановить технические и эксплуатационные характеристики – 4509 кв.м. кровли; 2896 п.м. внутридомового инженерного оборудования; установить 28 коллективных (общедомовых) приборов учёта коммунальных ресурсов.

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной её цели – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения качества жилищно-коммунальных услуги внедрение ресурсосберегающих технологий.

Экономическая эффективность реализации программы будет оцениваться на основе следующих целевых индикаторов:

# 7. Механизм реализации программы

Заказчиком программы является администрация города Яровое.

После утверждения Программы и начала её финансирования заказчик контролирует ход выполнения мероприятий исполнителями Программы.

Исполнители Программы:

обеспечивают выполнение мероприятий Программы;

осуществляют развитие нормативной правовой базы по вопросам реформирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования;

распределение консолидированных средств, полученных из краевого бюджета и средств предусмотренных в бюджете города яровое на финансирование мероприятий настоящей Программы, уполномоченным управляющим организациям, товариществам собственникам жилья на безвозвратной и безвозмездной основе;

анализируют ход выполнения мероприятий Программы, вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Программы;

представляют отчёты о целевом использовании средств в установленном порядке;

формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и мероприятий Программы;

осуществляют мониторинг процесса реформирования жилищно-коммунального комплекса.

Отдел ЖКХ администрации г.Яровое предоставляет информацию о ходе ее реализации в отдел по экономике, инвестициям, промышленности и поддержки предпринимательства администрации г.Яровое ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего  за отчетным.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  | Колличество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | за счёт средст Фонда | за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счёт средств местного бюджета | за счёт средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./ кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование город Яровое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Октября, 3 | 1963 | - | К | 4 | 4 | 3402,19 | 2511,8 | 2394,8 | 110 | Комп | 2577315 | 1819584 | 125773 | 503092 | 128866 | 1026 | 6000 | 11.2012 г. |
| 2 | ул. 40 лет Октября, 8а | 1962 | - | К | 2 | 2 | 788,00 | 726,30 | 726,30 | 35 | Комп | 2650622 | 1871339 | 129350 | 517402 | 132531 | 3649 | 6000 | 11.2012 г. |
| 3 | ул. Ленина, 10 | 1955 | - | К | 2 | 2 | 826,96 | 712,46 | 712,46 | 26 | Комп | 2521620 | 1780264 | 123055 | 492220 | 126081 | 3539 | 6000 | 11.2012 г. |
| 4 | ул. Ленина, 13 | 1954 | - | К | 2 | 2 | 390,40 | 366,70 | 366,70 | 16 | Комп | 2129454 | 1503395 | 103917 | 415669 | 106473 | 5807 | 6000 | 11.2012 г. |
| 5 | ул. Ленина, 18 | 1960 | - | К | 2 | 3 | 1071,01 | 995,41 | 995,41 | 37 | Комп | 3889921 | 2746284 | 189828 | 759313 | 194496 | 3908 | 6000 | 11.2012 г. |
| 6 | ул. Ленина, 3 | 1964 | - | К | 4 | 2 | 1327,46 | 1244,86 | 1244,86 | 49 | Част | 2040048 | 1440275 | 99554 | 398217 | 102002 | 1639 | 6000 | 11.2012 г. |
| 7 | квартал Б, 10 | 1965 | - | К | 5 | 4 | 3967,53 | 3038,33 | 3038,33 | 117 | Комп | 4021048 | 2838860 | 196227 | 784909 | 201052 | 1323 | 6000 | 11.2012 г. |
| Итого по МО: 7 |  | Х | Х | Х | Х | Х | 11773,55 | 9595,86 | 9478,86 | 390 | Х | 19830028 | 14000001 | 967704 | 3870822 | 991501 | 2067 | 6000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения городской целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Кличество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | город Яровое | 11773,55 | 390 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 19830028 | 19830208 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасадов |  | Ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальное образование город Яровое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Октября, 3 | 2577315 | 715027 | 179653 | 897 | 1354130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 299959 | 0 | 0 | 28546 |
| 2 | ул. 40 лет Октября, 8а | 2650622 | 278837 | 232230 | 554 | 941255 | 0 | 0 | 140 | 44265 | 584 | 1131695 | 0 | 0 | 22340 |
| 3 | ул. Ленина, 10 | 2521620 | 383645 | 225190 | 690 | 1139728 | 0 | 0 | 90 | 139101 | 760 | 612703 | 0 | 0 | 21253 |
| 4 | ул. Ленина, 13 | 2129454 | 257295 | 171210 | 386 | 670189 | 0 | 0 | 96 | 30352 | 470 | 982460 | 0 | 0 | 17948 |
| 5 | ул. Ленина, 18 | 3889921 | 907334 | 225392 | 1012 | 1611757 | 0 | 0 | 120 | 124323 | 890 | 988329 | 0 | 0 | 32786 |
| 6 | ул. Ленина, 3 | 2040048 | 1132917 | 170698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 722441 | 0 | 0 | 23992 |
| 7 | квартал Б, 10 | 4021048 | 1143166 | 184251 | 970 | 1572890 | 0 | 0 | 120 | 81152 | 539 | 995052 | 0 | 0 | 44537 |
| Итого в МО : 7 |  | 19830028 | 4818221 | 1388624 | 4509 | 7289949 | 0 | 0 | 566 | 419193 | 3756 | 5722639 | 0 | 0 | 191402 |

Приложение 4

Выписка из технического паспорта многоквартирного дома

| № п\п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | отопление |  | ХВС |  | ГВС |  | Электроснабжение |  | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по субъекту: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по МО г. Яровое |  | 11773,55 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 40 лет Октября, 3 | 3402,19 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | 293,00 |
| 2 | ул. 40 лет Октября, 8а | 788,00 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | 293,00 |
| 3 | ул. Ленина, 10 | 826,96 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | 293,00 |
| 4 | ул. Ленина, 13 | 390,40 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | 293,00 |
| 5 | ул. Ленина, 18 | 1071,01 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | 256,09 |
| 6 | ул. Ленина, 3 | 1327,46 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | 258,04 |
| 7 | квартал Б, 10 | 3967,53 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | 237,68 |

Приложение 5

| Реестр протоколов общих собраний собственников жилья города Яровое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Управление МКД |  | Результаты голосования о участии в программе собственниками |  |  | Реквизиты протокола |  | Ссылка на 15 приложение |  |
|  |  | Способ управления МКД | Наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д. | Общее количество голосов собствен-ников помещений в МКД | Количество голосов собствен-ников помещений, принявших положитель-ное решение об участии в программе | Кличество голосов собствен-ников помещений, принявших положитель-ное решение об участии в программе | Номер | Дата | Номер тома | Номер страницы |
|  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальное образование город Яровое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Октября, 3 | УК | ООО «УК Яровое» | 3402,19 | 3255,89 | 95,7 | 1 | 10.01.2012 |  |  |
| 2 | ул. 40 лет Октября, 8а | ТСЖ | ТСЖ "Яровчанка" | 788,00 | 788,00 | 100 | 1 | 20.01.2012 |  |  |
| 3 | ул. Ленина, 10 | ТСЖ | ТСЖ «Соседи» | 826,96 | 826,96 | 100 | 1 | 09.01.2012 |  |  |
| 4 | ул. Ленина, 13 | ТСЖ | ТСЖ "Соседи" | 390,40 | 390,40 | 100 | 1 | 10.01.2012 |  |  |
| 5 | ул. Ленина, 18 | ТСЖ | ТСЖ "Восточное" | 1071,01 | 1071,01 | 100 | 1 | 20.01.2012 |  |  |
| 6 | ул. Ленина, 3 | ТСЖ | ТСЖ "Восточное" | 1327,46 | 1327,46 | 100 | 1 | 10.01.2012 |  |  |
| 7 | квартал Б, 10 | УК | ООО «УК Яровое» | 3967,53 | 3770,74 | 95,04 | 1 | 10.01.2012 |  |  |

Приложение 6

Сводные финансовые затраты

по направлениям городской целевой программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

на 2012 год»

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Всего |  |
| Всего финансовых затрат | 19 830, 028 |  |
| в том числе: |  |  |
| средства фонда | 14 000, 001 |  |
| из краевого бюджета | 967, 704 |  |
| из муниципального бюджета | 3 870, 822 |  |
| из внебюджетных средств (собственники помещений в МКД) | 991, 501 |  |

Приложение 7

ДИНАМИКА

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации городской  целевой программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

на 2012 год.»

| № | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество отремонтированных домов | Ед. | 7 |
| 2. | Доля отремонтированных зданий, от общего количества многоквартирных домов | % | 5,8 |