Приложение  3

к Программе

социально-экономического

развития муниципального

образования город Яровое

Алтайского края на

период до 2017 гг.

Создание  туристко - рекреационного (санаторно-оздоровительного)

кластера «Яровое»

ПАСПОРТ

| 1. | Наименование проекта | Создание туристко - рекреационного (санаторно-оздоровительного) кластера «Яровое» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Известные участники проекта (в т.ч. потенциальные инвесторы) | Администрация города Яровое Алтайского края, Администрация Алтайского края, Российская Федерация, инвесторы |
| 3. | Цели и задачи проекта | Цели: создание условий для устойчивого развития туризма в городе, создание лечебно-оздоровительной местности; продвижение туристического продукта на российский и зарубежный рынки; рациональное использование уникальных природных туристских ресурсов. Задачи: создание системы инвестиционных площадок для последующей застройки объектами туризма и строительства соответствующей инфраструктуры; формирование единой маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта на основе данных мониторинга развития сферы туризма на территории города; проработка вопросов воздействия проектируемых и строящихся объектов, а также туристских потоков на окружающую природную среду; повышение качества обслуживания в сфере туризма, целенаправленная подготовка и переподготовка кадров для обеспечения потребностей сферы туризма; поддержка и координация действий по обеспечению безопасности туристской деятельности на территории города. |
| 4. | Сроки и этапы реализации проекта; перечень и характеристики проектных мероприятий | 2013-2017гг. Перечень инвестиционных проектов: - Строительство нового комплекса грязелечебницы на 300 мест; - Строительство «Причала 55» (эко-туризм), предусматривающий строительство этнической деревни из экологически чистых материалов. - Строительство комфортного пляжа. - Строительство детского оздоровительного лагеря с использованием его для организации оздоровительных межсезонных сборов детских спортивных команд и команд мастеров России и Казахстана. - Строительство набережной. - Обеспечение инженерными коммуникациями (электроснабжение, водоснабжение (бурение скважин) и транспортной инфраструктурой от границы застроенной территории до юго-западной границы МО для создания инвестиционной площадки под объекты рекреационного назначения, в том числе ПСД, гос.экспертиза, геологические испытания. - Строительство туристической базы в районе «Теплого ключа» - Посадка соснового бора 118 га. - Организация детского досуга |
| 5. | Стоимость проекта | Всего,; ФБ,; КБ,; МБ,; Вн,. млн.руб.; млн.руб.; млн.руб.; млн.руб.; млн.руб.. 2013-2017; 725,08; 205,76; 8,523; 8,523; 502,28. 2013; 25,65; 25,65. 2014; 84,403; 28,975; 3,998; 3,998; 47,432. 2015; 202,9; 29,996; 3,725; 3,725; 165,458. 2016; 302,13; 114,985; 0,8; 0,8; 185,542. 2017; 110; 31,8; 78,2. |
| 6. | Ожидаемые конечные результаты реализации проекта | туристский поток в 2017 г; тыс. чел. / % к 2011 году; 250-300 / в 5,8 раза. количество занятых в сфере туризма в 2017 г.; чел. / % к 2011 году; более 500. инвестиции в основной капитал коллективных средств размещения в 2011 -2017 гг.; млн. руб.; 446,3. количество мест в коллективных средствах размещения в 2016 г.; ед. / % к 2012 г.; 2666 ед. / в 2,3 раза. объем платных услуг гости ниц и аналогичных средств размещения в 2017 г.; млн. руб. / % к 2011 г; 34. объем платных санаторно- оздоровительных услуг в 2017 г.; млн. руб. / % к 2011 г.; 56,5. |
|  |  | Переход на круглогодичное обслуживание туристов; создание инфраструктуры для развития медицинского и детского туризма, создание дополнительных рабочих мест |

1.Суть проекта

Создание  туристко - рекреационного (санаторно-оздоровительного) кластера «Яровое» планируется в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Алтайском крае» в 2012-2016 годах.

2. Туристско-рекреационные ресурсы города Яровое

2.1. Краткая характеристика города

Город Яровое расположен в северо-западной части территории Алтайского края, в зоне Кулундинской степи на берегу озера Большое Яровое, на границе с Казахстаном. Площадь территории города равна 4930 га. (0,05 тыс. кв. км). Протяженность с севера на юг, с запада на восток с Севера на Юг составляет  11,5 км, с Запада на Восток – 12 км. Город  граничит с г. Славгород. Удаленность от краевого центра составляет– 418 км., до Новосибирска – 400 км., до Павлодара – 200 км.

По климатическим условиям территория города располагается в низкой части Кулундинской степи. Климат характеризуется значительными суточными и сезонными изменениями температур. Зима длится 4-5месяцев, с ноября по март. Лето жаркое и засушливое. Среднемесячная температура наиболее жаркого месяца июля + 24,1°С. Максимальная температура в отдельные годы достигает - 40°С.  Средняя продолжительность теплого периода с устойчивой плюсовой температурой равна 190-200 дней. Общее количество осадков, выпадающих за год, по многолетним наблюдениям составляет 337 мм. Средняя годовая скорость ветра 4,8 м/сек. Ветер силою более 15 м/сек. наблюдается не более 20 дней в году. На территории города имеется песчаный карьер и подземные артезианские воды. Самое ценное богатство  на территории города – это озеро Большое Яровое.

Население города Яровое по  состоянию на 01.01.2012 составляет 18 291 человек.

## 2.2. Туристские ресурсы

Как уникальная  курортная местность, озеро Большое Яровое известно еще со второй половины прошлого века. По составу горько-соленой минерализованной воды и иловых грязей, по комплексу лечебного воздействия озеро схоже с курортами Крыма, Кавказа, и во многом аналогично знаменитому Мертвому морю.

Озеро имеет вид эллипса, вытянутого с севера-запада на юго-восток. Пополнение его происходит за счет атмосферных осадков, грунтовых вод и снеготаяния.

Физическая характеристика озера Большое Яровое

| Озеро Большое Яровое | Площадь (км2) | Окружность (км) | Длина (км) | Ширина (км) | Глубина (м) | Объем (млн.м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 69,4 | 32,38 | 11,5 | 8,0 | 7,12 | 264,0 |

Озеро Большое Яровое относится к группе сульфатно-солевых озер с высокой концентрацией соли.

За последние годы активно развивается предпринимательская деятельность в сфере коллективного размещения туристов. Сегодня в городе Яровое 7 гостиниц, в которых 334 мест единовременного размещения и  два учреждения, оказывающих санаторно-оздоровительные услуги.

В городе существует 6 учреждений культуры, в том числе: 2 дома культуры, музей, парк культуры и отдыха, библиотека, детская школа искусств. Работу по сохранению культурного наследия ведет Музей истории г. Яровое, в котором хранится 2100 предметов основного фонда и 900 научно-вспомогательного. В городе два памятника историко-культурного наследия: ГДК «Химик» и обелиск  Славы.

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений города включает в себя 79 спортивных сооружений, в том числе: 10 спортивных залов, 44 плоских спортивных сооружений, плавательный 25-метровый бассейн.

В прибрежной зоне отдыха обустроено два современных пляжа с полным комплексом услуг для отдыхающих: функционируют летние кафе, душевые кабины, прокат катамаранов, водные горки для детей и взрослых, водные аттракционы – гидроцикл, яхта, банан и лягушка, паром.

С июня 2009 года работает Аквапарк, в котором может разместиться до 500 человек. К пляжной зоне отдыха можно подъехать на машине, оборудованы специальные места парковки автотранспорта. Организованы специальные площадки для проведения массовых мероприятий: концертов, фестивалей, конкурсов, шоу и др..

## 2.3. Действующие объекты

Медицинское обслуживание населения осуществляет Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №128» ФМБА России на 180 коек и две поликлиники: взрослая, детская. Кроме того на территории города имеется два медицинских учреждения Комплексный Оздоровительный Центр, Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации Озеро Яровое.

На протяжении ряда лет наблюдается устойчивая активизация потребительского рынка. По итогам 2011 года доля малого предпринимательства в обороте розничной торговли составляет 87%. Потребительский рынок города насчитывает: торговых центров – 3, магазинов – 81 (продовольственных – 32, промышленных – 44, смешанных – 5), магазинов специализированных -28.

Предпринимателям, имеющим малое производство продовольственных товаров, принадлежит 6 магазинов, реализующих товары собственного производства: хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские, мясные полуфабрикаты, макаронные изделия, муку. Продолжает возрастать количество розничных объектов ведущих сетевых алтайских компаний: «Мария-Ра», «Аникс», «Новэкс»  .

Для пенсионеров и ветеранов ВОВ работает магазин «Хлебная лавка», реализующий товары первой необходимости.  Торговая наценка на 24 наименования продовольственных товаров составляет не более 7%.

Для удовлетворения потребительского спроса мелкорозничная торговая сеть города осуществляет продажу продовольственных и непродовольственных товаров в 29 киосках и 8 павильонах. В летний период организуется нестационарная мелкорозничная торговля.

Общественное питание, как и торговля, - сектор услуг для населения, который кардинально преобразился за последние годы. Общедоступных объектов общепита -16 на 474 посадочных места, в том числе: ресторан -1, кафе -9 , закусочных -2 , объектов быстрого обслуживания -2, иных - 2.

В летний период на территории города осуществляли деятельность 11 летних кафе (в прибрежной зоне отдыха 8 объектов на 2760 посадочных мест).

В городе 118 объектов бытового обслуживания. В 2011 г. введены следующие бытовые услуги: 1 парикмахерская,1 студия красоты и здоровья, пляжно-развлекательные услуги, фото, открыт автокемпинг. По заявкам жителей, на дому, оказываются: парикмахерские, фото, строительные услуги, доставка обедов.

Услуги связи на территории города оказывают  предприятия: филиал ОАО «Ростелеком», филиал ФГУП «Почта России», ООО «Яровские кабельные сети». В городе действует телефонная станция, общая монтированная емкость которых составляет 7,1 тысяч номеров, число телефонных аппаратов сети общего пользования составляет 6533 номера, что составляет 81,4% от общего количества квартир. Имеется пункты коллективного доступа в Интернет с неограниченными возможностями подключения к сети. Развито кабельное телевидение.

2.4. Инфраструктурное обеспечение развития объектов туризма

Транспортная инфраструктура города Яровое представлена дорогами общего пользования, находящихся на территории города, протяженность всех дорог в городе составляет 54,5 км., в т.ч. с асфальтобетонным покрытием - 41,8 км., что составляет 76,7%.

В город Яровое можно попасть несколькими видами транспорта – это железнодорожный до станции Славгород, и автотранспорт: междугороднее сообщение (автобусные маршруты) и личный транспорт. В 2008 году построен автовокзал, действуют автобусные маршруты. Налажено автотранспортное сообщение между городами Славгород, Барнаул, Томск, Павлодар, Рубцовск, Змеиногорск, Новокузнецк, Карасук, Кемерово, Новосибирск, Белокуриха кроме того,  широко развита предпринимательская деятельность в сфере такси, как внутри города, так и в пригороде.

Администрацией города уделяется большое внимание по содержанию и ремонту городских дорожных сетей.

Объем дорожно-ремонтных работ

кв.м

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог | 33 382 | 50 178 | 18 493,3 | 13 177 |

Общая площадь городских земель в пределах городской черты равна 4930 га, в том числе площадь застроенных земель – 883 га. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 555 га.

В настоящее время структура территории города состоит из трех жилых кварталов и частного жилого сектора. Площадь жилищного фонда на 1 января 2012 года составила 453,8 тыс.м2, в том числе введено в эксплуатацию в 2011 году 2,2 тыс.м2. Аварийного жилищного фонда нет. Доля зданий с неудовлетворительным состоянием фасадов 5 ед.. Средняя обеспеченность населения жильем по городу составляет 24,8 м2 на 1 человека.

В городе имеется  3 водозабора  с общей протяжённостью сетей 44,8 км и мощностью 17,7 тыс. м3 в сутки. Основной объём воды отпускается населению.

Протяжённость канализационных сетей составляет 35,9 км. Необходима замена 2,9 км.

Теплоэлектроснабжение города осуществляется от ТЭЦ мощностью                      227 Гкал/час. Протяжённость тепловых сетей составляет 59,773 км. Нуждаются в замене 2,3 км. С целью рационального использования энергоресурсов в жилищном фонде устанавливаются счётчики тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа.

## 2.5. Перспектива развития проекта в соответствии с определением

## туристического кластера

Инвестиции в основной капитал в 2011 году составили 100,9 млн.руб.

Рост обусловлен реализацией ряда проектов:

В целях развития туризма в г. Яровое в 2012-2016 годы предполагается строительство и реконструкция ряда объектов:

1.Реализация инвестиционного проекта  «Строительство нового комплекса грязелечебницы»:

Концепция: Новый комфортабельный спальный комплекс грязелечебницы на 300 коек и  лечебный корпус, включающий следующие залы: грязевой – 15 кушеток и водный - на 12 ванн.

Размещение: ул. Гагарина, 5. Пристройка на территории ГБУЗ «Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации Озеро Яровое».

Лечение и оздоровление: 
К уже функционирующим на  базе центра отделениям (дерматологическое,
неврологическое, терапевтическое, гинекологическое, хирургическое) предполагается добавить SPA-процедуры. Лечебные и оздоровительные процедуры включены в стоимость лечебной путевки.

Этапы: I этап – ввод лечебного корпуса;

II этап – ввод спального корпуса.

Объем капиталовложений:  420 млн. рублей; в т.ч. грязелечебница -  393,554 млн.руб.

График освоения кап. вложений -  2013-2014 год – подготовка проектно-сметной документации; 2015 -2016 годы – инженерные коммуникации и СМР

2.Реализация инвестиционного проекта  «Строительство «Причала 55» (эко-туризм), предусматривающий строительство этнической деревни из экологически чистых материалов.

Объем капиталовложений – 75 млн. рублей на данный этап. Рассматривается I этап.

Срок реализации – 2013-2014гг.

Концепция: Этническая деревня. Предложение активного отдыха, приближенного к корням и природе. Одной из основных задач является предоставление возможности получить наиболее полное представление о культуре и самобытности различных народов, в т.ч. алтайского народа.

- Общая площадь: 15 га. Домики за ОРСом, Администрацией г. Яровое, от кафе «Узбечка» до Причала 22, будут размещаться  рядом с уже сформированной инфраструктурой, подведенными коммуникациями. На расстоянии 3 км от Причала 42. Кемпинг - за УЧХозом г. Яровое. Прибрежная часть.

Места размещения:

- 1 этап: 100 домов  - на 314 человек при 100%-ной наполняемости

50 палаток – на 186 человек при 100%-ной наполняемости

- Общая вместимость -  500 чел в сутки

2 этап: увеличение мест размещения до 2 000 чел (палатки, домики, тематические хижины).

Описание мест размещения:

Домики:

- Материал: натуральные природные материалы (дерево, камень, солома, глина, земля и т.д)

- Сезонное (летнее) и внесезонное использование домиков.

- Комфортабельность: освещение, вентиляция, кондиционирование (возможно естественное), наличие спальных мест. Наличие сан. узла внутри дома.

- Вместимость 1 домика: от 1 до10 человек.

- Палатки:

- Общее кол-во палаток на 1 этапе: 50 шт.

- Вместимость палаток: от 1 до 10 чел.

- Наличие туалетов и душевых на территории деревни (при размещении в палатках).

Территория:

- Охраняемая стоянка для автомобилей.

- Место приема пищи: кафе, бар, столовая, общий костер, мангалы и пр.

- Магазины: продуктовые, сувенирные и прочее.

- Для организации зимнего отдыха создается инфраструктура: каток, ледовый городок, прокат ледового инвентаря (лыжи, сноуборды, коньки и т.д.), горнолыжная трасса, горка для тюбинга.

3.Реализация инвестиционного проекта «Строительство детского оздоровительного лагеря».

Концепция: Ориентация на детей с Севера – отдых и оздоровление (на базе грязелечебницы); в осенне-зимний период также возможно использование под тренировочные базы юных спортсменов.

Размещение: Граничит с Причалом № 22 (свободный участок).

Описание мест размещения: 10 комфортабельных домиков, вместимостью по 10 человек каждый, рассчитанных на круглогодичное использование; детская игровая площадка, спортивные сооружения.

Объем капиталовложений:  26,281 млн. рублей;

График освоения кап. вложений – 2013 год – подготовка проектно-сметной документации; 2014– инженерные коммуникации и СМР.

4.Реализация инвестиционного проекта «Строительство комфортного пляжа».

Концепция: Оказание комплекса услуг по организации комфортного отдыха туристов.

Размещение: в 15 м по направлению на юг от дома №7 по улице Гагарина.

Описание мест размещения: Пляжная зона, оборудованная для комфортного отдыха туристов. Объекты на территории: бассейн с пресной водой, теневые завесы, зоны с шезлонгами. СПА комплекс: эстетические и оздоровительные процедуры.

Объем капиталовложений: 50,00 млн. рублей

График освоения кап.вложений:

Проектирование: начало – сентябрь 2011 г, окончание – сентябрь 2012 г.

Строительство: начало – июнь 2011, окончание – 2013 г.

Год запуска объекта (частично): июль 2011 г.

Год выхода на проектную мощность: 2013 г.

5.Реализация инвестиционного проекта «Строительство набережной»

Концепция: Определить улицу Гагарина на всём её протяжении, главной художественной доминантой города, формирующей единый фасад и запоминающийся - неповторимый образ курортного города Яровое.

Соединить набережную от входа на Причал 42 до пересечения улиц Заводская и Гагарина, обеспечивая единый транзитный проход вдоль всей набережной города.

Размещение: ул. Гагарина, пересечение с ул. Мира до пересечения с ул. Заводская.

Описание мест размещения:. Сознание комфортной инфраструктуры улицы Гагарина: размещение артобъектов, сувенирных лавок, кафе для предоставления туристам услуг, мест для фотографирования и иных услуг, создание дополнительных рабочих мест. Подведение инженерных сетей: электричество; фонари освещения; строительство фонтана.

Объем капиталовложений: 9,020 млн. рублей

График освоения кап.вложений:    2013-2014г.

6.Реализация инвестиционного проекта «Создание инвестиционной площадки под объекты рекреационного назначения».

Концепция: Обеспечение инженерными коммуникациями (электроснабжение, водоснабжение (бурение скважин) ) и транспортной инфраструктурой от границы застроенной территории до юго-западной границы МО. Создание инвестиционной площадки под объекты рекреационного назначения, в том числе ПСД, гос.экспертиза, геологические испытания.

Размещение: от ул.Молодёжная до западной границы города Яровое

Описание мест размещения: создание инвестиционной площадки под объекты рекреационного назначения площадью 70,46 га.

Объем капиталовложений:    40,5 млн. рублей

График освоения кап.вложений:    2015 г.

7.Реализация инвестиционного проекта «Строительство туристической базы в районе «Теплого ключа».

Концепция: создание базы отдыха для всего сибирского региона на базе пресного водоема «Теплый Ключ» и лечебного озера Большое Яровое

Размещение: от ул.Молодёжная до границы города Яровое в районе водоёма «Теплый ключ»

Описание мест размещения: согласно проекта

Объем капиталовложений:   согласно проекта

График освоения кап.вложений: 2015-2017гг.

Кроме реализации инвестиционных проектов планируется проведение комплекса мероприятий:

1.Посадка соснового бора 118 га. в районе юго-западной части города.

2. Продвижение туристического продукта, в том числе участие в выставках, участие в издании справочной литературы, размещение информации в СМИ, интернете.

3. Расширение сети сезонных объектов быстрого питания.

4. Приведение в соответствие с современными требованиями организации торговли и оснащения розничных рынков города.

5. Увеличение количества мелкорозничных объектов по торговле сувенирной продукцией, производимой ремесленниками края и с алтайской символикой.

6. Открытие магазинов современных востребованных форматов в целях дальнейшего повышения уровня обеспечения населения торговыми площадями.

7. Обеспечение экологической безопасности. Для сохранения озера Большое Яровое и его акватории  необходимо провести берегоукрепление. Создание  благоприятных условий положительно отразится на экономике города, решит проблему  безработицы, получат толчок к развитию предприятия коммунального хозяйства, торговля, спортивные и культурные учреждения.

8. Обеспечение безопасности дорожного движения. Установка светофоров по ул.Мира пересечение с ул. Кулундинская и Гагарина.

9. Обеспечение безопасности проживания населения.

## 2.6. Карта-схема муниципального образования

- Размещение соснового бора.

- Зона малоэтажной застройки.

- Зона размещения промышленных и коммунальных предприятий.

- Зона многоэтажной застройки.

- Размещение нового водозабора.

- Расширение кладбища.

- Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения.

- Проектируемый центр города.

- Зона застройки средней этажности.

- Земельные участки, отведённые для объектов рекреационного назначения.

## 2.7.Картография  перспективного развития кластера

| 2.8. План мероприятий проекта «Создание туристко - рекреационного (санаторно-оздоровительного) кластера «Яровое»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (млн. руб.) - всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Исполнитель | Ожидаемые результаты |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | Строительство нового комплекса грязелечебницы | 2013 |  |  |  |  |  | Инвесторы | Ввод нового комфортабельного спального комплекса грязелечебницы на 300 коек и лечебный корпус, включающий следующие залы: грязевой – 15 кушеток и водный - на 12 ванн. |
|  |  | 2014 | 3,000 |  | 1,500 | 1,500 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 170,473 | 23,446 |  |  | 147,027 |  |  |
|  |  | 2016 | 246,527 | 99,500 |  |  | 147,027 |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство «Причала 55» (эко-туризм) | 2013 | 25,000 |  |  |  | 25,000 | Инвесторы | Этническая деревня. Предложение активного отдыха, приближенного к корням и природе. Одной из основных задач является предоставление возможности получить наиболее полное представление о культуре и самобытности различных народов, в т.ч. алтайского народа. Создание новых 150-180 рабочих мест (в летнее время) |
|  |  | 2014 | 75,000 | 26,625 | 1,688 | 1,688 | 45,000 |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство детского оздоровительного лагеря | 2013 |  |  |  |  |  | Инвесторы | Ввод 10 комфортабельных домиков, вместимостью по 10 человек каждый, рассчитанных на круглогодичное использование; детская игровая площадка, спортивные сооружения. |
|  |  | 2014 | 1,300 |  | 0,650 | 0,650 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 24,981 | 6,550 |  |  | 18,431 |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство комфортного пляжа | 2013 | 0,650 |  |  |  | 0,650 | Инвесторы | Организации комфортного отдыха туристов. |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство набережной | 2013 |  |  |  |  |  | Инвесторы | Сознание комфортной инфраструктуры улицы Гагарина: размещение артобъектов, сувенирных лавок, кафе для предоставления туристам услуг, мест для фотографирования и иных услуг, создание дополнительных рабочих мест. Подведение инженерных сетей: электричество; фонари освещения; строительство фонтана. |
|  |  | 2014 | 5,102 | 2,350 | 0,160 | 0,160 | 2,432 |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание инвестиционной площадки под объекты рекреакционного назначения | 2013 |  |  |  |  |  | Инвесторы | Обеспечение инженерными коммуникациями (электроснабжение, водоснабжение (бурение скважин) ) и транспортной инфраструктурой от границы застроенной территории до юго-западной границы МО. Создание инвестиционной площадки под объекты рекреакционного назначения. |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1,450 |  | 0,725 | 0,725 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 55,000 | 15,485 |  |  | 39,515 |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство туристической базы в районе «Теплого ключа» | 2013 |  |  |  |  |  | Инвесторы | Создание базы отдыха для всего сибирского региона на базе пресного водоема «Теплый Ключ» и лечебного озера Большое Яровое |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 1,600 |  | 0,800 | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 110,000 | 31,800 |  |  | 78,200 |  |  |
| 8 | Посадка соснового бора 118 га. в районе юго-западной части города | 2013 |  |  |  |  |  | Администрация города Яровое алтайского края | Улучшению экологической обстановки, создание эстетического и привлекательного пространства |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 6,000 |  | 3,000 | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство лечебно-оздоровительного комплекса | 2013 |  |  |  |  |  | Бирюков И.Е. | Предоставление гостиничных услуг, медицинских услуг (лечебные кабинеты), spa- салон, массаж, бассейн, русская баня ,прокат велосипедов, квадроциклов, организация питания (ресторан) |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство базы отдыха | 2013 |  |  |  |  |  | Королев В.В. | Организация отдыха туристов |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация развлекательного оздоровительного комплекса | 2013 |  |  |  |  |  | Кузнецов | Организация отдыха туристов |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организации детского досуга | 2013 | 1,000 |  |  |  | 1,000 | Ананьев А.А. | Организации детского досуга |
|  |  | 2014 | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2013-2017 | 726,083 | 205,756 | 8,523 | 8,523 | 503,282 |  |  |
|  |  | 2013 | 25,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,650 |  |  |
|  |  | 2014 | 84,402 | 28,975 | 3,998 | 3,998 | 47,432 |  |  |
|  |  | 2015 | 202,904 | 29,996 | 3,725 | 3,725 | 165,458 |  |  |
|  |  | 2016 | 303,127 | 114,985 | 0,800 | 0,800 | 186,542 |  |  |
|  |  | 2017 | 110,000 | 31,800 | 0,000 | 0,000 | 78,200 |  |  |