Информация об использовании межбюджетных трансфертов за 2017 год

по поручению Президента РФ (п.2  Пр-201 от 04.02.2015)

В 2017 году муниципальному образованию выделено межбюджетных                трансфертов на общую сумму 58 046,4 тыс.руб., освоено 47 337,1 тыс.руб. или 81,7 %, в том числе :

рубли

| № п/п | Наименование межбюджетных субсидии, всего | План бюджетных ассигнований | Фактически освоено | Процент освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субсидия на реализацию программы. «Развитие современной городской среды» | 13 513 769,00 | 13 513 769,00 | 100,0 |
| 2 | Субсидия на обустройство мест массового отдыха (городские парки) | 374 553,00 | 374 553,00 | 100,0 |
| 3 | Субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог | 4 051 400,00 | 4 051 400,00 | 100,0 |
| 4 | Субсидия на поддержку отрасли культуры (оснащение ДШИ) | 448 280,00 | 448 280,00 | 100,0 |
| 5 | Субсидия победителям конкурса на лучшую организацию деятельности в сфере культуры | 250 920,00 | 250 920,00 | 100,0 |
| 6 | Субсидия на поддержку предпринимательства | 1035 000,0 | 1 035 000,00 | 100,0 |
| 7 | Субсидия на организацию отдыха и оздоровление детей | 307 500,00 | 307 500,00 | 100,0 |
| 8 | Жилье молодым семьям | 783 000,0 | 657 720,00 | 84,0 |
| 9 | Субсидия на реализацию мероприятий "Инженерная защита берега оз.Яровое" | 6 976 000,00 | 3 646 956,01 | 52,2 |
| 10 | Субсидия на «Капитальный ремонт ДК «Химик» | 7 255 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | Софинансирование части расходных обязательств местных бюджетов | 23 051 000,00 | 23 051 000,00 | 100,0 |
|  | Итого | 58 046 422,00 | 47 337 098,01 | 81,8 |

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы 4 «Благоустройство территорий муниципальных образований Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального и краевого бюджетов в 2017 году выделено 13888,4 тыс.руб., в том числе 9009,2 тыс.руб. (2/3 объема субсидии) - на софинансирование мероприятий по  благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 4504,6 тыс.руб. (1/3 объема субсидии) - на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий.  Выделенные средства были направлены на работы по ремонту 38 дворовых                     проездов и благоустройство площади им.Ленина.

На софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) предоставлена субсидия в сумме 374,6 тыс.руб. Денежные средства были направлены на                        устройство системы полива в городском парке.

За счет субсидии на софинансирование расходов на капитальный ремонт дорог в сумме 4 051,4 тыс.руб. произведен ремонт асфальтобетонного покрытия                   автомобильной дороги общего пользования ул. Алтайская  (участок от ул. Заводская до Предзаводской площади: устройство дорожной одежды - 5250 м2;  устройство                    примыканий - 82 м2; укрепление обочин из щебня - 1262,49 м2).

Денежные средства выделенные МБУДО «ДШИ» в сумме 448,3 тыс.руб.                   направлены на приобретение музыкальных инструментов и укрепление                       материально-технической базы.

Субсидия победителям конкурса на лучшую организацию деятельности в сфере культуры в сумме 250,9 тыс.руб. направлена на приобретение:

- компьютерного оборудования, программного обеспечения, множительной                 техники, звукоусилительной и видеоаппаратуры для  МБУК «Городская                     библиотека» на сумму 64,6 тыс.руб., МБУК «ГДК «Химик» - 61,8 тыс.руб.;  
-  оборудования для музеев (фондовое, экспозиционное) МБУК «Музей истории                г.Яровое»  на сумму 62,7 тыс.руб.;    
-  музыкальных инструментов МБУДО «ДШИ» на сумму 61,8 тыс.руб.

За счет средств софинансирование федерального и краевого бюджета в сумме 1035,0 тыс.руб. в рамках МП «Поддержка предпринимательства» по направлению социальное предпринимательство ООО «КДП Линия жизни» закуплено медицинское оборудование на сумму 1035,0 тыс.руб.

На средства субсидии 307,5 тыс.руб.(34 % от стоимости путевок) оплачены               путевки 60 детям, проходящим оздоровление в летних загородных лагерях.

Три молодые семьи в рамках  ФЦП « Жилище» на 2015-2020 годы приобрели жилье, при этом за счет выделенных средств из федерального и краевого бюджета в сумме 657,7 тыс.руб.оплачено 22 % стоимости жилья. Средства освоены  на 84 % в связи с отказом одной семьи от участия в программе по причине вступления в наследство.

В рамках адресной инвестиционной программы на работы по софинансированию проекта: «Инженерная защита озера Большое Яровое в районе законсервированного участка захоронения химических отходов в г.Яровое Алтайского края»           выделено ассигнований в сумме 6976,0 тыс.руб., проведено работ на 3 646,9 тыс.руб. Реализация проекта остановлена по причине расторжения  муниципального               контракта подрядной организацией в одностороннем порядке. В настоящее время администрацией города подан иск в суд о принуждении подрядной организации к выполнению условий контракта, ведутся судебные разбирательства.

Не освоены бюджетные ассигнования на ремонт ДК «Химик» в связи с              поздним согласованием проекта, проведением конкурсных процедур и заключением             договоров в конце декабря. Работы  начаты в 2018 году.

Впервые муниципальному образованию в конце года была выделена субсидия из федерального бюджета на софинансирование части расходных обязательств                   местных бюджетов в сумме 23 051,0 тыс.рублей, направленная в полном объеме на:
- погашение задолженности по страховым взносам, пени, штрафам муниципальных учреждений -2269,0 тыс.руб.;

- погашение задолженности по пени, штрафам и налогам муниципальных                            учреждений -1 233,0 тыс.руб.;

- погашение задолженности по кредитам, полученным от кредитных организаций - 5 000,0 тыс.руб.;

- погашение задолженности по кредитам, полученным из краевого бюджета -6 700,0 тыс.руб.;

- погашение задолженности по оплате коммунальных услуг, потребленных муниципальными учреждениями -1 158,0 тыс.руб.;

- заработную плату работников муниципальных учреждений и уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды- 6691,0 тыс.руб.

В целях повышения эффективности системы межбюджетного субсидирования основная часть субсидий доведена до начала очередного года, что позволяет                  уведомить бюджетополучателей для проведения конкурсных процедур и                      своевременного освоения выделенных средств.

Для достижения целевых показателей по соглашениям о предоставлении               межбюджетных трансфертов осуществляется  текущий контроль.

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике                                                            Л.Н. Веремеенко