- ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ - РЕШЕНИЕ

_______ № ___ г. Яровое

О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2018-2033гг.» ПРОЕКТ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 27.04.2010 № 93 «Об утверждении проекта «Генеральный план муниципального образования г.Яровое», п.п.10, п.1, ст.7 Устава муниципального образования город Яровое Алтайского края,

Городское Собрание депутатов города Яровое Алтайского края

РЕШИЛО:

- Внести в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2018-2033гг.», утвержденную решением ГСд г.Яровое Алтайского края от 31.01.2018 № 4 изменения согласно приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по промышленности, строительству, коммунальному хозяйству, торговле и бытовому обслуживанию (В.К. Михалдыкин).

Председатель Городского

Собрания депутатов                                                                               Г.Н. Васильева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края

от «__»_____2019_ № ___

Изменения

в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2018 – 2033 годы

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2018 – 2033 годы, утвержденную Решением ГСд г.Яровое Алтайского края от 31.01.2018 № 4 внести следующие изменения:

1. В паспорте таблицу «Объемы требуемых капитальных вложений» изложить в новой редакции:

| Объемы требуемых капитальных вложений | По годам реализации программы | 2018г. факт | 2019г | 2020г | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2033 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, тыс.руб. | 9854,6 | 266432,6 | 279033,3 | 333992,3 | 45418,5 | 71446,4 | 52043,0 | 1058220,6 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 139945,0 | 79449,4 | 118664,2 | 26784,0 | 64600,0 | 49440,9 | 478883,3 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 60845,8 | 159974,8 | 166791,7 | 3840,5 | 3060,0 | 2341,9 | 396854,7 |
|  | Городской бюджет | 3259,8 | 13276,8 | 10044,7 | 9122,6 | 4816,9 | 876,6 | 260,2 | 41657,5 |
|  | Внебюджетные источники | 6594,8 | 52365,0 | 29564,4 | 39413,9 | 9977,1 | 2909,8 | 0,0 | 140825,1 |

- В части 3 «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры г.Яровое»

2.1. третье предложение второго абзаца пункта 3.2 «Система теплоснабжения» изложить в редакции:

Основное используемое топливо – каменный уголь марки СС (ССМСШ), с 2017г – смесь каменных углей с использованием углей марок КСН, Т, ТР, растопочное топливо – мазут.

2.2. третий абзац пункта 3.2 «Система теплоснабжения» изложить в редакции:

Общая протяжённость тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения составляет 105,9 км в двухтрубном исчислении, из них в ведении МУП «ЯТЭК» находится 65,4км, в том числе:

- диаметром до 200мм – 49,3км;

- диаметром от 200мм до 400мм – 6,8км;

- диаметром от 400мм до 600мм – 6,5км;

- диаметром свыше 600мм – 2,8км.

Далее по тексту.

2.3. пятый абзац пункта 3.2 «Система теплоснабжения» изложить в редакции:

Подробное описание системы теплоснабжения отражено в Схеме теплоснабжения муниципального образования город Яровое Алтайского края на период до 2033 года.

2.4. второе предложение первого абзаца пункта 3.3 «Система холодного водоснабжения» изложить в редакции: Регулируемую деятельность в сфере водоснабжения осуществляет организация водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) – МУП «ЯТЭК».

2.5. первое предложение третьего абзаца пункта 3.3 «Система холодного водоснабжения» изложить в редакции:

С 1 октября 2018 года МУП «ЯТЭК» является гарантирующей организацией для системы хвс промышленной зоны г.Яровое, эксплуатирующее объекты системы хвс на праве хозяйственного ведения, далее по тексту.

2.6.  четвертое предложение четвертого абзаца пункта 3.3 «Система холодного водоснабжения» исключить.

2.7. пятый абзац пункта 3.3 «Система холодного водоснабжения» изложить в редакции:

Подробное описание системы водоснабжения отражено в Схеме водоснабжения муниципального образования город Яровое Алтайского края на период до 2033 года.

2.8. первые три предложения первого абзаца пункта 3.4. «Система водоотведения» изложить в редакции:

На территории г.Яровое действует единая централизованная система водоотведения, до 1 октября 2018 года разделённая на две эксплуатационные зоны в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности организаций ВКХ – МУП «ЯТЭК» и ОАО «Алтайский Химпром», осуществляющих регулируемую деятельность в сфере водоотведения. Приём, транспортировку и обеспечение очистки сточных вод в границах г.Яровое осуществляет МУП «ЯТЭК». Транспортировку сточных вод селитебной зоны города по территории ОАО «Алтайский Химпром» и биологическую очистку всех сточных вод г.Яровое до 1 октября 2018 года осуществляло ОАО «Алтайский Химпром».

2.9. первое предложение второго абзаца пункта 3.4. «Система водоотведения» изложить в редакции:

С 01.10.2018г. ОАО «Алтайский Химпром» прекратило аренду и эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения. Муниципальное имущество, в состав которого входит участок северного самотечного коллектора протяжённостью 2,1км, КНС установленной мощностью 12 тыс.м³ в сутки, БОС (БОС-1, БОС-2), включая напорный коллектор от КНС протяжённостью 0,4км., изъято из аренды ОАО «Алтайский Химпром» и передано в хозяйственное ведение МУП «ЯТЭК».

2.10. первое предложение четвертого абзаца пункта 3.4. «Система водоотведения» изложить в редакции:

В целях частичного решения проблем системы водоотведения в МУП «ЯТЭК» действуют утвержденные и разрабатываются проекты новых инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения.

2.11. третье предложение четвертого абзаца пункта 3.4. «Система водоотведения» исключить.

2.12. пятый абзац пункта 3.4. «Система водоотведения» изложить в редакции:

Подробное описание системы водоотведения г.Яровое отражено в «Схеме водоотведения муниципального образования город Яровое Алтайского края на период до 2033г.».

2.13. первый абзац пункта 3.5 «Система в сфере обращения с ТКО» изложить в редакции:

С 01.01.2019г. в г.Яровое регулируемую деятельность в сфере обращения ТКО осуществляет межрегиональный оператор ООО «Позитив 88», в чьи функции входит организация эксплуатации объектов, используемых для сбора, утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов (объекты в сфере обращения с ТКО).

До 01.01.2019г регулируемую деятельность в сфере обращения с ТКО осуществляло МУП «Автомобилист», имеющее лицензию на выполнение работ в сфере обращения с отходами I-IV классов опасности и эксплуатирующее объекты в сфере обращения с ТКО на праве хозведения или безвозмездного пользования, в том числе полигон захоронения ТКО общей площадью 15га, расположенный с северо-восточной стороны г.Яровое.  МУП «Автомобилист» продолжает оказывать услуги по сбору и утилизации ТКО по договору с ООО «Позитив 88».

2.14. первое предложение в третьем абзаце пункта 3.5 «Система в сфере обращения с ТКО» исключить.

# 2.15. таблицу 3.7.1 пункта 3.7 «Доступность коммунальных услуг» изложить в редакции:

Таблица 3.7.1 Стоимость услуг в сфере ЖКХ для населения г.Яровое

руб. за ед. с учётом НДС

| Ресурс (услуги) | Ед. изм. | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. долгосрочный |  | 2021г. долгосрочный |  | 2022г долгосрочный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 п/г | 2 п/г | 1 п/г | 2 п/г | 1 п/г | 2 п/г | 1 п/г | 2 п/г | 1 п/г | 2 п/г | 1 п/г | 2 п/г | 1 п/г | 2 п/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| электроэнергия | кВтч | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,81 | 3,81 | 3,92 | 3,99 | 4,09 |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | Гкал | 1456,11 | 1706,79 | 1665,06 | 1665,06 | 1665,06 | 1738,91 | 1768,38 | 2290,06 | 1735,21 | 1735,21 | 1237,4 | 1237,4 | 1237,4 | 1272,39 |
| теплоноситель | м.куб. | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 11,22 | 11,06 | 11,06 | 11,26 | 11,64 | 11,64 | 11,88 | 11,88 | 12,34 | 12,34 | 12,66 |
| холодная вода | м.куб. | 13,58 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 16,99 | 17,28 | 21,7 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 21,35 | 21,35 | 21,55 |
| водоотведение | м.куб. | 17,97 | 19,53 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 20,80 | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 16,12 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 16,58 |
| газоснабжение | м.куб. | 64,82 | 66,1 | 66,1 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 69,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| сбор, вывоз и захоронение ТКО | м.куб. | 341,6 | 351,7 | 351,7 |  | 465,93 |  | 920,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | чел. в мес. | 30,4 | 31,3 | 31,3 |  | 41,47 |  | 111,43 → 67,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| норматив | м.куб/чел. |  |  |  |  |  |  | 0,121 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. В части 7 «Объемы и источники финансирования мероприятий ПКР СКИ»  второй абзац изложить в редакции:

Всего на реализацию программы в 2018 – 2033 годах предполагается направить 1058220,6 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета 41657,5 тыс. рублей (приложение 3).

4. Приложение 1 ПКР СКИ изложить в редакции:

Приложение 1

к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2018-2033 годы

Перечень мероприятий

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2018-2033 годы

| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Сумма расходов, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033гг. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Яровое Алтайского края | 2018-2033 | 9854,6 | 266432,6 | 279033,3 | 333992,3 | 45418,5 | 71446,4 | 52043,0 | 1058220,6 | Всего, в т. ч.: |
|  |  | 0,0 | 139945,0 | 79449,4 | 118664,2 | 26784,0 | 64600,0 | 49440,9 | 478883,3 | ФБ |
|  |  | 0,0 | 60845,8 | 159974,8 | 166791,7 | 3840,5 | 3060,0 | 2341,9 | 396854,7 | КБ |
|  |  | 3259,8 | 13276,8 | 10044,7 | 9122,6 | 4816,9 | 876,6 | 260,2 | 41657,5 | ГБ |
|  |  | 6594,8 | 52365,0 | 29564,4 | 39413,9 | 9977,1 | 2909,8 | 0,0 | 140825,1 | ВИ |
| Задача 1.1. Повышение надёжности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов | 2018-2033 | 6594,8 | 5716,7 | 3081,3 | 3227,9 | 2791,1 | 2909,8 | 0,0 | 24321,6 | Всего, в т. ч.: |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КБ |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГБ |
|  |  | 6594,8 | 5716,7 | 3081,3 | 3227,9 | 2791,1 | 2909,8 | 0,0 | 24321,6 | ВИ |
| Мероприятие 1.1.1. Модернизация (замена) участков тепловой сети в рамках инвестиционных программ МУП «ЯТЭК» | 2018-2033 | 3564,0 | 5716,7 |  |  |  |  |  | 9280,7 | Всего, в т. ч.: |
|  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | ФБ |
|  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | КБ |
|  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | ГБ |
|  |  | 3564,0 | 5716,7 |  |  |  |  |  | 9280,7 | ВИ |
| Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой стального трубопровода на ПЭ в рамках инвестиционных программ МУП «ЯТЭК» | 2018-2033 | 2180,1 |  | 3081,3 | 955,2 | 2791,1 | 724,7 |  | 9732,4 | Всего, в т. ч.: |
|  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | ФБ |
|  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | КБ |
|  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | ГБ |
|  |  | 2180,1 |  | 3081,3 | 955,2 | 2791,1 | 724,7 |  | 9732,4 | ВИ |
| Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт водяных скважин с заменой насосного оборудования в рамках инвестиционных программ МУП «ЯТЭК» | 2018-2033 | 491,0 |  |  | 2272,7 |  | 2185,1 |  | 4948,8 | Всего, в т. ч.: |
|  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | ФБ |
|  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | КБ |
|  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | ГБ |
|  |  | 491,0 |  |  | 2272,7 |  | 2185,1 |  | 4948,8 | ВИ |
| Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт КНС с заменой насосных агрегатов в рамках инвестиционных программ МУП «ЯТЭК» | 2018-2033 | 359,7 |  |  |  |  |  |  | 359,7 | Всего, в т. ч.: |
|  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | ФБ |
|  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | КБ |
|  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | ГБ |
|  |  | 359,7 |  |  |  |  |  |  | 359,7 | ВИ |
| Задача 1.2. Обеспечение условий для предоставления коммунальных услуг на территориях перспективной застройки, повышение инвестиционной привлекательности г. Яровое | 2018-2033 |  | 18677,9 | 144000,0 | 184568,0 | 41431,0 | 68000,0 | 52043,0 | 508719,9 | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  | 0,0 | 3600,0 | 31664,2 | 26784,0 | 64600,0 | 49440,9 | 176089,0 | ФБ |
|  |  |  | 14942,3 | 137220,0 | 140691,7 | 3840,5 | 3060,0 | 2341,9 | 302096,4 | КБ |
|  |  |  | 3735,6 | 1980,0 | 5026,2 | 3620,5 | 340,0 | 260,2 | 14962,5 | ГБ |
|  |  |  | 0,0 | 1200,0 | 7186,0 | 7186,0 | 0,0 | 0,0 | 15572,0 | ВИ |
| Мероприятие 1.2.1. Строительство магистрального южного коллектора от ул. Заводская до БОС, включая строительство 2-х КНС (за счёт ФФСР ЖКХ) | 2020-2022 |  |  | 6000,0 | 35931,0 | 35931,0 |  |  | 77862,0 | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  |  | 3600,0 | 21559,0 | 21559,0 |  |  | 46718,0 | ФБ |
|  |  |  |  | 600,0 | 3593,0 | 3593,0 |  |  | 7786,0 | КБ |
|  |  |  |  | 600,0 | 3593,0 | 3593,0 |  |  | 7786,0 | ГБ |
|  |  |  |  | 1200,0 | 7186,0 | 7186,0 |  |  | 15572,0 | ВИ |
| Мероприятие 1.2.2. Реконструкция БОС с применением новых технологий очистки сточных вод (за счёт федерального фонда содействия развитию ЖКХ) | 2019-2021 |  | 18677,9 | 138000,0 | 138000,0 | 138000,0 |  |  | 294677,9 | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | ФБ |
|  |  |  | 14942,3 | 136620,0 | 136620,0 |  |  |  | 288182,3 | КБ |
|  |  |  | 3735,6 | 1380,0 | 1380,0 |  |  |  | 6495,6 | ГБ |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | ВИ |
| Мероприятие 1.2.3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта «Пляжно- развлекательный центр «Причал 55» (Фонд развития моногородов) | 2021-2022 |  |  |  |  | 5000,0 | 65000,0 |  | 70000,0 | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  |  |  |  | 4750,0 | 61750,0 |  | 66500,0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 225,0 | 2925,0 |  | 3150,0 | КБ |
|  |  |  |  |  |  | 25,0 | 325,0 |  | 350,0 | ГБ |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | ВИ |
| Мероприятие 1.2.4. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта «Веллнесс- комплекс Яровое» (Фонд развития моногородов) | 2021-2022 |  |  |  |  | 500,0 | 3000,0 |  | 3500,0 | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  |  |  |  | 475,0 | 2850,0 |  | 3325,0 | ФБ |
|  |  |  |  |  |  | 22,5 | 135,0 |  | 157,5 | КБ |
|  |  |  |  |  |  | 2,5 | 15,0 |  | 17,5 | ГБ |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | ВИ |
| Мероприятие 1.2.5. Обеспечение инженерными коммуникациями микро-района «Западный» (паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Яровое», п.5.4, Раздел 5,) | 2021 |  |  |  | 4500,0 |  |  | 3800,0 | 8300,0 | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  |  |  | 4275,0 |  |  | 3610,0 | 7885,0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 202,5 |  |  | 171,0 | 373,5 | КБ |
|  |  |  |  |  | 22,5 |  |  | 19,0 | 41,5 | ГБ |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| Мероприятие 1.2.6. Обеспечение инженерными коммуникациями микро- района «Северный» (приоритетное национальное направление «ЖКХ и городская среда») | 2021 |  |  |  | 6137,0 |  |  | 48243,0 | 54380,0 | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  |  |  | 5830,2 |  |  | 45830,9 | 51661,0 | ФБ |
|  |  |  |  |  | 276,2 |  |  | 2170,9 | 2447,1 | КБ |
|  |  |  |  |  | 30,7 |  |  | 241,2 | 271,9 | ГБ |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | ВИ |
| Мероприятие 1.2.7. Газификация г.Яровое природным газом (реализация схемы газоснабжения и газификации МО город Яровое Алтайского края) | 2018-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ |
| Задача 1.3. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты в сфере обращения с ТКО. Обеспечение потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах | 2018-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ |
| Мероприятие 1.3.1. Разработка системы управления отходами и организация системы раздельного сбора ТКО (муниципальная программа по охране окружающей среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ |
| Мероприятие 1.3.2. Строительство мусороперерабатывающего завода (муниципальная программа по охране окружающей среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ |
| Задача 1.4. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов коммунальной инфраструктуры | 2018-2022 | 659,8 | 234438,0 | 127612,0 | 146196,4 | 1196,4 | 536,6 |  | 510639,1 | Всего, в т. ч.: |
|  |  | 0,0 | 139945,0 | 75849,4 | 87000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 302794,3 | ФБ |
|  |  | 0,0 | 41983,5 | 22754,8 | 26100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 90838,3 | КБ |
|  |  | 659,8 | 5861,2 | 3724,7 | 4096,4 | 1196,4 | 536,6 |  | 16075,0 | ГБ |
|  |  | 0,0 | 46648,3 | 25283,1 | 29000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100931,4 | ВИ |
| Мероприятие 1.4.1. Реализация мероприятий энергосервисного контракта по замене светильников наружного (уличного и внутриквартального) освещения на светодиодные | 2018-2022 | 659,8 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 | 536,6 |  | 5981,9 | Всего, в т. ч.: |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | ФБ |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | КБ |
|  |  | 659,8 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 | 1196,4 | 536,6 |  | 5981,9 | ГБ |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | ВИ |
| Мероприятие 1.4.2. Установка (в том числе проектирование и изготовление) нового котельного оборудования мощностью 35 тонн в час для снижения затрат ТЭЦ в летний период (проект реконструкции ТЭЦ) | 2018-2020 |  | 102415,6 |  |  |  |  |  | 102415,6 | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  | 61449,4 |  |  |  |  |  | 61449,4 | ФБ |
|  |  |  | 18434,8 |  |  |  |  |  | 18434,8 | КБ |
|  |  |  | 2048,3 |  |  |  |  |  | 2048,3 | ГБ |
|  |  |  | 20483,1 |  |  |  |  |  | 20483,1 | ВИ |
| Мероприятие 1.4.3. Модернизация котельного оборудования ТЭЦ с переходом на более дешёвые марки угля (проект реконструкции ТЭЦ) | 2018-2020 |  | 130826,0 | 126415,6 | 145000,0 |  |  |  | 402241,6 | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  | 78495,6 | 75849,4 | 87000,0 |  |  |  | 241345,0 | ФБ |
|  |  |  | 23548,7 | 22754,8 | 26100,0 |  |  |  | 72403,5 | КБ |
|  |  |  | 2616,5 | 2528,3 | 2900,0 |  |  |  | 8044,8 | ГБ |
|  |  |  | 26165,2 | 25283,1 | 29000,0 |  |  |  | 80448,3 | ВИ |
| Задача 1.5. Улучшение экологической ситуации, достижение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду |  | 2600,0 | 7600,0 | 4340,0 |  |  |  |  | 14540,0 | Всего, в т. ч.: |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | ФБ |
|  |  | 0,0 | 3920,0 | 0,0 |  |  |  |  | 3920,0 | КБ |
|  |  | 2600,0 | 3680,0 | 4340,0 |  |  |  |  | 10620,0 | ГБ |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | ВИ |
| Мероприятие 1.5.1. Инженерная защита берега озера Большое Яровое в районе законсервированного участка захоронения отходов г.Яровое Алтайского края (паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Яровое», п.6.1,р.5) |  | 0,0 | 4900,0 |  |  |  |  |  | 4900,0 | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | ФБ |
|  |  | 0,0 | 3920,0 |  |  |  |  |  | 3920,0 | КБ |
|  |  | 0,0 | 980,0 |  |  |  |  |  | 980,0 | ГБ |
|  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | ВИ |
| Мероприятие 1.5.2. Озеленение городских территорий, в т.ч. посадка зелёных насаждений в ГПКО (муниципальная программа по охране окружающей среды) |  | 2500,0 | 2600,0 | 3870,0 |  |  |  |  | 8970,0 | Всего, в т. ч.: |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | ФБ |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | КБ |
|  |  | 2500,0 | 2600,0 | 3870,0 |  |  |  |  | 8970,0 | ГБ |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | ВИ |
| Мероприятие 1.5.3. Ликвидация несанкционированных свалок (муниципальная программа по охране окружающей среды) | 2018-2020 | 100,0 | 100,0 | 470,0 |  |  |  |  | 670,0 | Всего, в т. ч.: |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | ФБ |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | КБ |
|  |  | 100,0 | 100,0 | 470,0 |  |  |  |  | 670,0 | ГБ |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | ВИ |
| Мероприятие 1.5.4. Формирование экологической культуры, экологическое образование и воспитание населения (муниципальная программа по охране окружающей среды) | 2018-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ |
| Задача 1.6. Обеспечение доступности коммунальных услуг | 2018-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ |
| Мероприятие 1.6.1. Учёт прогноза роста тарифов на ресурсы и услуги организаций, действующих в сфере ЖКХ, с учётом реализации мероприятий ПКР СКИ | 2018-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ |
| Мероприятие 1.6.2. Проведение оценки доступности платы за коммунальные услуги для абонентов и потребителей, в т.ч. оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | 2018-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т. ч.: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ |

5.  Приложение 2 ПКР СКИ изложить в редакции:

Приложение 2

к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2018-2033 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2018-2033 годы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033гг. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат | 9854,6 | 266432,6 | 279033,3 | 333992,3 | 45418,5 | 71446,4 | 52043,0 | 1058220,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 3259,8 | 13276,8 | 10044,7 | 9122,6 | 4816,9 | 876,6 | 260,2 | 41657,5 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 60845,8 | 159974,8 | 166791,7 | 3840,5 | 3060,0 | 2341,9 | 396854,7 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 139945,0 | 79449,4 | 118664,2 | 26784,0 | 64600,0 | 49440,9 | 478883,3 |
| из внебюджетных источников | 6594,8 | 52365,0 | 29564,4 | 39413,9 | 9977,1 | 2909,8 | 0,0 | 140825,1 |