УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

города Яровое Алтайского края

от  28.12.2017  № 1185

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края»

(в ред. постановлений администрации города от 25.04.2018 № 358, от 27.12.2018 № 1303, от 29.03.2019 № 271, от 23.12.2019 № 1062, от 22.03.2021 № 195)

г. Яровое, 2021

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Яровое Алтайского края в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- |
| Участники программы | Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственники жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, чьи территории включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2018-2024 годы» (далее – «заинтересованные лица»), участники мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (по согласованию); общественные организации; подрядные организации |
| Подпрограммы программы, в том числе целевые программы | отсутствуют |
| Цель программы | создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения и гостей города Яровое |
| Задачи программы | - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования город Яровое Алтайского края; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Яровое Алтайского края |
| Индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования); - количество благоустроенных общественных территорий; - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; - доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской среды, от общего числа граждан города Яровое, принявших участие в опросах общественного мнения; - среднее значение индекса качества городской среды; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Яровое |
| Срок реализации программы | 2018-2024 годы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования программы – 97125,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. – 12957,9 тыс. руб.; 2019 г. – 13261,5 тыс. руб.; 2020 г. – 17280,4 тыс. руб.; 2021 г. – 12650,3 тыс. руб.; 2022 г. – 13862,2 тыс. руб., 2023 г. – 13862,2 тыс. руб., 2024 г. – 13251,0 тыс. руб., в т. ч. за счет средств: федерального бюджета – 92840,8 тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 11817,7 тыс. руб.; 2019 г. – 12870,0 тыс. руб.; 2020 г. – 16859,1 тыс. руб.; 2021 г. – 12276,0 тыс. руб.; 2022 г. – 13464,0 тыс. руб., 2023 г. – 13464,0 тыс. руб., 2024 г. – 12090,0 тыс. руб., краевого бюджета – 2495,8 тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 889,5 тыс. руб.; 2019 г. – 130,0 тыс. руб.; 2020 г. – 170,3 тыс. руб.; 2021 г. – 124,0 тыс. руб.; 2022 г. – 136,0 тыс. руб., 2023 г. – 136,0 тыс. руб., 2024 г. – 910,0 тыс. руб., городского бюджета – 1788,9 тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 250,7 тыс. руб.; 2019 г. – 261,5 тыс. руб.; 2020 г. – 251,0 тыс. руб.; 2021 г. – 250,3 тыс. руб.; 2022 г. – 262,2 тыс. руб., 2023 г. – 262,2 тыс. руб., 2024 г. – 251,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - количество благоустроенных дворовых территорий – 117 ед.; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100%; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) – 70%; - количество благоустроенных общественных территорий – 14 ед.; - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – 100%; - доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской среды, от общего числа граждан города Яровое, принявших участие в опросах общественного мнения – 85%; - среднее значение индекса качества городской среды – N+30%; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Яровое – 30%. |

2.  Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной городской среды для проживания населения и ведения экономической деятельности.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, включает комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству дорожных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм  и  объектов монументального искусства.

Площадь муниципального образования город Яровое Алтайского края составляет 4438га, из которых 297га относятся к категории застроенных, 394,7га – к категории зеленых насаждений (в том числе парки и скверы).

На сегодняшний день вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твёрдых покрытий, малых архитектурных форм и зелёных насаждений, некачественное восстановление элементов благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели к тому, что существующее состояние территории города не соответствует современным требованиям благоустройства.

На территории муниципального образования город Яровое Алтайского края расположено 117 многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки). Результаты проведенной инвентаризации  дворовых и общественных территорий показали, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям. Все многоквартирные дома введены в эксплуатацию более 20 лет назад. Элементы благоустройства дворовых территорий, а так же асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ и требуют капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

В 2017 году было проведено благоустройство дворовых территорий 38-ми МКД, вошедших в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2017 год. На данных территориях отремонтированы дворовые проезды, установлены новые скамьи и урны. Также в 2017 году проведена работа по благоустройству общественной территории - площади им. Ленина и общегородского парка Культуры и Отдыха. Выполнены работы по установке автоматической системы полива, ремонту фонтана и тротуарной плитки, установке сценической площадки. Однако остаются территории,  находящиеся в запущенном состоянии и требующие скорейшей модернизации.

Создание комфортных условий проживания путем качественного повышения уровня благоустройства территорий города способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Решение актуальных задач благоустройства территорий города  требует комплексного, системного подхода. Согласованные действия Правительства Алтайского края, администрации города Яровое, организаций, занимающихся благоустройством и обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования, позволят обеспечить комплексный подход к решению вопроса благоустройства территорий, создать комфортные и безопасные условия проживания для жителей города Яровое.

- Приоритеты политики в сфере реализации программы, цели и задачи программы, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, срок реализации программы

# Приоритеты политики в сфере реализации программы

# Основным приоритетом политики в сфере благоустройства является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2024 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, территорий, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности юридических лиц и требующие благоустройства, а также территорий, на которых расположены индивидуальные жилые дома, подлежащие до 2024 года благоустройству в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края.

  - Цели и задачи программы

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы (далее - муниципальная программа) является создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения и гостей города Яровое.

Указанная цель соответствует:

целевым ориентирам, определенным указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

(в ред. постановления администрации города  от 29.03.2019 № 271)

национальному проекту «Жилье и городская среда», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);

федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 №3;

региональному проекту Алтайского края «Формирование комфортной городской среды», утвержденному протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 №2.

Достижение уровня, позволяющего обеспечить безопасную, удобную, экологически благоприятную и привлекательную городскую среду, определяется решением следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального  образования город Яровое Алтайского края;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Яровое Алтайского края.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели, значения которых приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

  - Конечные результаты реализации программы:

- количество благоустроенных дворовых территорий – 117 ед.;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100%;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) – 70%;

- количество благоустроенных общественных территорий – 14 ед.;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – 100%;

- доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской среды, от общего числа граждан города Яровое, принявших участие в опросах общественного мнения – 85%;

- среднее значение индекса качества городской среды – N+30%;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Яровое – 30%.

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2024 годы.

Муниципалитет обязуется:

Обеспечивать достижение следующего обязательства:

соблюдение предельной даты заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев:

- обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

# Обобщенная характеристика мероприятий программы

Мероприятия муниципальной программы представляют собой систему мер, направленных на комплексное решение поставленных задач и обеспечивают государственную поддержку повышения уровня благоустройства общественных и дворовых территорий.

Необходимым условием реализации муниципальной программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение 3 к программе);

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) (приложение 4 к программе);

- адресный перечень территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)  и подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (приложение 5 к программе);

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 7 к программе);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 8 к программе);

- порядок разработки, обсуждения с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы (приложение 9 к программе).

Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству. При этом работы по благоустройству из минимального и дополнительного перечней софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Выполнение видов работ из минимального перечня предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия заинтересованных лиц в размере не менее 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Администрация города Яровое Алтайского края  вправе:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования г. Яровое Алтайского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в установленном порядке;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в установленные сроки. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией в установленном порядке.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2.

# Объем финансирования программы

# Общий объем финансирования мероприятий программы, направленных на решение  поставленных задач,  составляет 97125,5 тыс. руб.  Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы отражены в приложении 6 к настоящей программе.

- Анализ рисков реализации программы

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменение законодательства и внешней экономической ситуации, риски финансового обеспечения).

Административные риски связаны с неэффективным исполнением мероприятий программы, что может привести к невыполнению ее цели и задач. Такие риски тесно связаны с организационными рисками, обусловленными ограниченностью кадрового потенциала муниципального образования.

Также необходимо осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий и актуализация нормативных, правовых актов муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы.

7. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться  в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержденному постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 18.12.2013 № 1306.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы

Сведения об индикаторах и их значениях муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город  Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 32 | 34 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 24 | 25 | 28 | 29 | 33 | 34,5 | 37 | 39,5 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 29 | 43 | 57 | 67 | 57 | 71 | 86 | 100 |
| 6 | Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской среды, от общего числа граждан города Яровое, принявших участие в опросах общественного мнения | % | 36 | 46 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 |
| 7 | Среднее значение индекса качества городской среды | % | - | N* | N+2% | N+5% | N+10% | N+15% | N+20% | N+30% |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Яровое | % | - | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |

* Базовое значение показателя  «Индекс качества городской среды» будет указано после его определения Минстроем России.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                 к муниципальной программе                                                                                                           «Формирование современной

городской среды  на территории                                        муниципального образования

город  Яровое Алтайского края»

на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории                                     муниципального образования город  Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Сроки реализации | Участники программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения и гостей города Яровое | 2018-2024 | отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел по строительству, архитектуре и охране окружающей среды; собственники помещений МКД, собственники территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственники индивидуальных жилых домов; участники мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения; общественные организации | 12957,9 | 13261,5 | 17280,4 | 12650,3 |  | 13862,2 | 13862,2 | 13251,0 | 97125,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 11817,7 | 12870,0 | 16859,1 | 12276,0 |  | 13464,0 | 13464,0 | 12090,0 | 92840,8 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 889,5 | 130,0 | 170,3 | 124,0 |  | 136,0 | 136,0 | 910,0 | 2495,8 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 250,7 | 261,5 | 251,0 | 250,3 |  | 262,2 | 262,2 | 251,0 | 1788,9 | городской бюджет |
| 2 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования город Яровое Алтайского края | 2018-2024 | отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел по строительству, архитектуре и охране окружающей среды; собственники помещений МКД, участники мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения; общественные организации | 12957,9 | 13261,5 | 17280,4 | 12650,3 |  | 13862,2 | 13862,2 | 13251,0 | 97125,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 11817,7 | 12870,0 | 16859,1 | 12276,0 |  | 13464,0 | 13464,0 | 12090,0 | 92840,8 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 889,5 | 130,0 | 170,3 | 124,0 |  | 136,0 | 136,0 | 910,0 | 2495,8 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 250,7 | 261,5 | 251,0 | 250,3 |  | 262,2 | 262,2 | 251,0 | 1788,9 | городской бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Яровое (адресный перечень дворовых территорий (Приложение 3) | 2018-2024 | отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел по строительству, архитектуре и охране окружаю-щей среды; собственники помещений МКД | 4158,4 | 1260,1 | 1017,0 | 4513,0 |  | 5119,0 | 5119,0 | 1294,4 | 22480,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 3793,2 | 1136,9 | 977,1 | 4384,0 |  | 4978,0 | 4978,0 | 1129,4 | 21376,6 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 285,5 | 11,5 | 9,9 | 44,3 |  | 50,3 | 50,3 | 85,0 | 536,8 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 79,7 | 111,7 | 30,0 | 84,7 |  | 90,7 | 90,7 | 80,0 | 567,5 | городской бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий города Яровое (адресный перечень общественных территорий (Приложение 4) | 2018-2024 | отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел по строительству, архитектуре и охране окружающей среды; участники мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения; общественные организации | 8434,8 | 12001,4 | 16263,4 | 8137,3 |  | 8743,2 | 8743,2 | 11956,6 | 74279,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 7697,9 | 11733,1 | 15882,0 | 7892,0 |  | 8486,0 | 8486,0 | 10960,6 | 71137,6 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 579,4 | 118,5 | 160,4 | 79,7 |  | 85,7 | 85,7 | 825,0 | 1934,4 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 157,5 | 149,8 | 221,0 | 165,6 |  | 171,5 | 171,5 | 171,0 | 1207,9 | городской бюджет |
| 5 | Мероприятие 1.3. Благоустройство Городского парка Культуры и Отдыха | 2018 | отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел по строительству, архитектуре и охране окружающей среды; участники мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения; общественные организации | 364,7 |  |  |  |  |  |  |  | 364,7 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 326,6 |  |  |  |  |  |  |  | 326,6 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 24,6 |  |  |  |  |  |  |  | 24,6 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 13,5 | городской бюджет |
|  | Мероприятие 1.4. Проведение инвентаризации территорий города Яровое | 2018-2024 | отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел по строительству, архитектуре и охране окружаю-щей среды; собственники помещений МКД, собственники территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственники индиви-дуальных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |
| 7 | Мероприятие 1.5. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 2018-2024 | отдел по строительству, архитектуре и охране окружающей среды; собственники помещений МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |
| 8 | Мероприятие 1.6. Создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий города Яровое | 2018-2024 | отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел по строительству, архитектуре и охране окружаю-щей среды; общественные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |
| 9 | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Яровое | 2018-2024 | отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел по строительству, архитектуре и охране окружаю-щей среды; общественные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |
|  | Мероприятие 2.1. Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий | 2018-2024 | отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел по строительству, архитектуре и охране окружаю-щей среды; соб-ственники поме-щений МКД, участ-ники мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения; общественные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |
|  | Мероприятие 2.2. Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 2018-2024 | собственники помещений МКД, участники мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения; общественные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |
|  | Мероприятие 2.3. Проведение опросов общественного мнения о качестве и комфорте городской среды города Яровое | 2018-2024 | собственники помещений МКД, участники мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения; общественные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |
| 13 | Мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства (энергоэффективное городское освещение) | 2019-2024 | отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел по строительству, архитектуре и охране окружающей среды; собственники помещений МКД; участники мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                                 к муниципальной программе                                                                                                           «Формирование современной

городской среды  на территории                                        муниципального образования

город  Яровое Алтайского края»

на 2018-2024 годы

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах,

исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № территории | Адрес территории |  | Общая площадь (м2) | Численность населения территории (чел.) | Работы по благоустройству | Год реализации мероприятий по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал/Улица | № домов, образующих дворовую территорию |  |  |  |  |
| 1 | Квартал "А" | №2, №3, №4, №22 | 17600 | 365 | ремонт дворовых проездов; установка скамеек; установка урн | 2018 год |
| 2 | Квартал "А" | №25, №33, №34 | 19000 | 455 |  |  |
| 3 | Квартал "А" | №17, №18 | 16500 | 396 |  |  |
| 4 | Квартал "А" | №5, №14, №15, №16, №31, №32, №35 | 43600 | 930 |  |  |
| 5 | Квартал "А" | №6, №24, №37 | 18800 | 365 |  |  |
| 6 | Квартал "А" | №11, №12, №30 | 28600 | 459 |  |  |
| 7 | Квартал "А" | №7, №8, №9, №10 ,№28, №38, №39 | 48900 | 967 |  |  |
| 8 | Квартал "А" | №20, №27, №36 | 27240 | 429 | Ремонт дворовых проездов, замена бордюрного камня, установка скамеек | 2021 |
| 9 | Квартал "Б" | №1, №2, №3 | 27440 | 588 |  |  |
|  | ул. 40 лет Октября | №4 |  |  |  |  |
| 10 | Квартал "Б" | №34 | 4543,8 | 157 | ремонт дворовых проездов; установка скамеек | 2020 год |
| 11 | ул. 40 лет Октября | №5, №6а, №11 и №12 | 21300 | 536 |  |  |
| 12 | Квартал "Б" | №10, №15 | 42500 | 780 |  |  |
|  | ул. 40 лет Октября | №7, №8, №8а, №9,№10, №13 |  |  |  |  |
| 13 | Квартал "Б" | №12, №16, №17 | 14450 | 412 | ремонт дворовых проездов; установка скамеек | 2019 год |
| 14 | Квартал "Б" | №13, №14, №18, №19, №20 | 31000 | 527 |  |  |
| 15 | Квартал "Б" | №21, №22, №23, №24, №25 | 28100 | 583 |  |  |
| 16 | Квартал "Б" | №26, №30 | 12300 | 287 |  |  |
| 17 | Квартал "В" | №2, №3, №4, №5 | 38600 | 765 |  |  |
| 18 | Квартал "В" | №6, №7, №12 | 24800 | 502 |  |  |
| 19 | Квартал "В" | №8, №9, №10 | 24400 | 473 |  |  |
| 20 | Квартал "В" | №14, №15, №16, №17 | 25000 | 693 |  |  |
| 21 | Квартал "В" | №21, №22, №23, №25, №29 | 38700 | 704 |  |  |
| 22 | ул. 40 лет Октября | №1, №2, №3 | 12900 | 222 |  |  |
| 23 | ул. Пушкина | №4, №11, №13, №15 | 27300 | 123 |  |  |
|  | ул. Ленина | №18 |  |  |  |  |
|  | ул. Алтайская | №41 |  |  |  |  |
|  | ул. 40 лет Октября | №6 |  |  |  |  |
| 24 | ул. Заводская | №12, №16 | 42700 | 270 |  |  |
|  | ул. Ленина | №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 |  |  |  |  |
|  | ул. Алтайская | №1, №15 |  |  |  |  |
| 25 | ул. Менделеев | №1, №2, №3, №4 | 48000 | 209 |  |  |
|  | ул. Ленина | №10, №11, №13, №15, №17 |  |  |  |  |
|  | ул. Верещагина | №4 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4                                                                                                                 к муниципальной программе                                                                                                           «Формирование современной

городской среды  на территории                                        муниципального образования

город  Яровое Алтайского края»

на 2018-2024 годы

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния)

| № п/п | Наименование территории | Адрес территории |  | Общая площадь (м2) | Работы по благоустройству | Год реализации мероприятий по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Квартал/Улица | Здания, расположенные в пределах территории |  |  |  |
| 1 | Благоустройство площади им. Ленина | ул. Ленина | ул. Верещагина 17, ул. Ленина 9а, ул. Ленина 9 | 10625 | ремонт фонтана; ремонт покрытия из тротуарной плитки; устройство сценической площадки | 2017 год |
| 2 | Благоустройство Городского Парка Культуры и Отдыха | Территория в границах ул. Мира, Кулундинская, Барнаульская | ул. Кулундинская 54 | 47730 | устройство системы автоматического полива | 2017 год |
| 3 | Площадь имени Фомичева Александра Васильевича | квартал "А" | кв. «А» д.29б, кв. «А» д.29, кв. «А» д.19, кв. «А» д.23 | 16500 | обеспечение освещения территории; ремонт тротуарной плитки; ремонт асфальтного покрытия; установка скамеек; установка урн; установка светодиодного фонтана; установка ограждений и вазонов; установка остановочного павильона | 2018 год |
| 4 | Общественное пространство квартала «Б», ограниченное ул.40 лет Октября, территориями домов №10,12,16,17,37 | квартал "Б" | кв. «Б» д.29, кв. «Б» д.37 | 50200 | устройство плиточных тротуаров; ремонт асфальтного покрытия; устройство детской игровой площадки; устройство спортивной площадки; установка светодиодной композиции;установка скамеек | 2019 год |
|  |  | ул. 40 лет Октября |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство парка семейного отдыха, квартала «Б» | квартал «Б» | кв. «Б» д.12, кв. «Б» д.16, кв. «Б» д.17, кв.«Б» д.36/2 | 1600 | Установка новых опор светодиодного освещения со светильниками на солнечных элементах питания; монтаж теневого навеса, укладка резинового напольного покрытия, установка ограждения, скамейки, урны, укладка асфальта, монтаж световых опор RGB со светодиодными светильниками уличного освещения | 2020 год |
| 6 | Благоустройство территории квартала «Б», ограниченная домами №№ 38, 34, 35 и ЦНТТУ | квартал «Б» | кв. «Б» д.34, 35, 37, 38 | 7350 | Установка новых опор светодиодного освещения со светильниками на солнечных элементах питания; установка ограждения, скамейки, урны, укладка асфальта, монтаж световых опор RGB со светодиодными светильниками уличного освещения, создание роллердрома, установка дорожных знаков | 2020 год |
| 7 | Сквер для прогулок и отдыха детей, ограниченный территориями: МБДОУ ЦРР – детский сад № 32 и многоквартирными жилыми домами №№ 8, 10 квартала «В | квартал «В» | кв. «В» д. 8, 10, 32 | 7700 | укладка тротуарной плитки на пешеходных дорожках, установка скамеек и урн. Монтаж опор для освещения общественной территории. Монтаж детской игровой площадки | 2021 год |
| 8 | Пешеходная зона от ул. Кулундинская до ул. Барнаульская, вдоль ул. Мира (восточная сторона) | между кварталом «Б» и «В» | кв. «Б» д.1, ул. Барнаульская 55, кв. «В» д.1с1 | 5300 | укладка покрытия из тротуарной плитки. установка 2 скамеек с пергалами и 2 урн. Монтаж 10 опор для освещения проезжей дороги и 15 опор уличного освещения для пешеходной дороги | 2021 год |
| 9 | Сквер для прогулок и занятий спортом, ограниченный территориями: МБДОУ ЦРР – детский сад № 32 и многоквартирными жилыми домами №№ 12, 15 квартала «В» | квартал «В» | кв. «В» д. 12, 15, 32 | 7700 |  | 2022 год |
| 10 | Пешеходная зона от ул. Барнаульская до ул. Шукшина, вдоль ул. Мира (восточная сторона) | между кварталом «В» и микрорайном «Северный» | кв. «В» д.1с1, д. 9, д. 19 | 5460 |  | 2022 год |
| 11 | Сквер для отдыха, игр и занятий спортом, микрорайона «Северный» | между ул. Комсомольская и ул. Перекопская, вдоль ул. Мира | ул. Комсомольская д.30, 28а; ул. Социалистическая д. 29,30, 27а,28а; ул. Перекопская д.29,27а | 4850 |  | 2023 год |
| 12 | Городской Парк Культуры и Отдыха | земельный участок, ограниченный ул. Барнаульская, ул. Кулундинская, ул. 40 лет Октября и аттракционами | кв-л «В» д.3,4,5; ул. 40 лет Октября д.4,5,6а; ул. Кулундинская 54 | 47730 |  | 2023 год |
| 13 | Площадь Ленина | пл. Ленина |  | 30820 |  | 2024 год |
|  |  | ул. Ленина | ул. Ленина д.9 |  |  |  |
| 14 | Пешеходная зона по ул. 40 лет Октября (от ул. Гагарина до ул. Барнаульская) | ул. 40 лет Октября |  | 10330 |  | 2024 год |

ПРИЛОЖЕНИЕ  5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

город Яровое Алтайского края»

на 2018-2024 годы.

|  | Адресный перечень территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству не позднее 2020 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя | Наименование территории | Адрес территории |  | Форма собственности | Общая площадь (м2) |
|  |  |  | квартал/улица | здания, расположенные в пределах территории |  |  |
| 1 | ИП Жарикова В.Н. | автостанция | ул. Кулундинская | д.54б | частная | 3643 |
| 2 | МБУК «Городская библиотека» | библиотека | ул. Кулундинская | д.54 | муниципальная | 3917 |
| 3 | # ООО "КОЦ "АЛТАЙХИМПРОМ" | лечебно-оздоровительный комплекс | ул. Ленина | д.19, д.19а | частная | 16481 |
| 4 | КГБУЗ "Краевой лечебно-реабилитационный центр «Озеро Яровое» | лечебно-оздоровительный комплекс | ул. Гагарина | д.5 | частная | 30374 |
| 5 | ФГБУЗ МСЧ №128 ФМБА России | лечебно-оздоровительное учреждение | ул. Гагарина | д.11 | федеральная | 53703 |
| 6 | КГБПОУ «Яровской политехнический техникум» | учебное учреждение | ул. Гагарина | д.10, д.14 | краевая | 28912 |
| 7 | МБУ ДО «Центр научно-технического творчества учащихся» | учреждение дополнительного образования | кв. «Б» | д.37 | муниципальная | 9884 |
| 8 | ЗАО «Тандер» | магазин «Магнит» | ул. Барнаульская | д.55 | частная | 8191 |
| 9 | ООО «Холлифуд» | магазин «Низкоцен» | кв. «В» | д.1, стр.1 | аренда | 3000 |
| 10 | ООО «Колос ГмбХ»/ООО «Колос» | хлебопекарня /магазин | кв. «В» | д.27, д.27/1 | частная | 1717 |
| 11 | ИП Бочкарёв А.Н. | гостиница "Комфорт на Пушкина" | ул. Пушкина | д.8 | общая долевая | 1507 |
| 12 | ИП Русина Лариса Михайловна | предприятие общественного питания | кв. «Б» | д.38 | частная | 2646 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

город Яровое Алтайского края»

на 2018-2024 годы.

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края»

на 2018-2024 годы.

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Всего финансовых затрат | 12957,9 | 13261,5 | 17280,4 | 12650,3 | 13862,2 | 13862,2 | 13251,0 | 97125,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета | 11817,7 | 12870,0 | 16859,1 | 12276,0 | 13464,0 | 13464,0 | 12090,0 | 92840,8 |
| из краевого бюджета | 889,5 | 130,0 | 170,3 | 124,0 | 136,0 | 136,0 | 910,0 | 2495,8 |
| из городского бюджета | 250,7 | 261,5 | 251,0 | 250,3 | 262,2 | 262,2 | 251,0 | 1788,9 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы

Минимальный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов |  |
| - Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| - Установка скамеек |  |
|  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм.. |
| - Установка урн |  |
|  | Урна металлическая опрокидывающаяся Характеристики:; Высота - 665мм; Ширина - 420 мм; Объем: 10 л. |

Приложение 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы

Дополнительный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских площадок |
| 2 | Оборудование спортивных площадок |
| 3 | Оборудование зон отдыха |
| 4 | Оборудование автомобильных парковок |
| 5 | Оборудование контейнерных площадок |
| 6 | Устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий |
| 7 | Озеленение территорий |

Приложение 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды  на территории муниципального образования город  Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы  (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования.

6.    Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

-  осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

-  разработка дизайн-проекта;

- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

-  утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Дизайн-проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.